KETERANGAN PROJEK / SKOP KERJA

- PENGENALAN

  - BERNAMA telah ditubuhkan berdasarkan Akta Bernama 1967  di mana tanggungjawab BERNAMA adalah untuk  menyalurkan maklumat mengenai berita semasa dan  kewangan dalam bentuk teks, gambar, visual, grafik dan audio  kepada pelanggan BERNAMA.

  - BERNAMA ingin membangunkan aplikasi Bernama Mobile Dengan AI Personalisation bagi naik taraf Aplikasi Mobile (Mobile Apps)  BERNAMA  sedia ada kerana limitasi yang lebih menjurus  kepada broadcast radio.

  - Skop projek ini merangkumi pembangunan BERNAMA Mobile App dengan AI Personalisation:-

- BERNAMA Mobile App with AI Personalisation, Integrasi:-

1.1	Bernama.com,

1.2	Bernama Radio,

1.3	and Bernama TV.

2)  Content Management System (CMS) – Termasuk tetapi tidak terhad 
       kepada::-

2.1	Integrasi dengan BERNAMA Editorial System (BES)

2.2	Integrasi dengan sistem lain melalui Software Development Kit 
                      (SDK) dan API pihak ketiga

2.3	Migrasi daripada BERNAMA Portal Content Management 
                     System (PCMS)

2.4   Integrasi dengan Google Analytics 4 dan Data Speak oleh 
                   BERNAMA

CMS hendaklah mampu mengagihkan dan menyalurkan kandungan ke pelbagai platform, tidak terhad kepada platform mudah alih sahaja, merangkumi web, aplikasi dan saluran digital lain.

- Content Management System (CMS) - Statistik & Analitik
(Aplikasi Mudah Alih & Laman Sesawang – Bernama.com, Bernama TV, Bernama Radio, FotoBernama)

3.1	Termasuk pemantauan dan pelaporan prestasi untuk 
bernama.com, Bernama TV, Bernama Radio, platform media sosial serta paparan iklan (ads-banner).

serta penyediaan infrastruktur utama dan peralatan sokongan pasukan BERNAMA serta perkhidmatan Latihan / Pengurusan Perubahan / Project Management Office / On-site Support.

  - Berikut adalah masalah yang telah dikenalpasti dalam Sistem Aplikasi Mobile BERNAMA:-

- Aplikasi mudah alih BERNAMA dibangunkan pada tahun 2018 dan memerlukan penambahbaikan bagi memenuhi keperluan semasa.

- Naik taraf diperlukan kerana aplikasi sedia ada lebih tertumpu kepada siaran radio dan mempunyai keterbatasan dalam fungsi lain.

- CMS sedia ada tidak memberikan akses penuh kepada pentadbir Bernama, menyebabkan keterbatasan dalam pengurusan kandungan.

- Fungsi penyediaan podcast tidak tersedia dalam CMS sedia ada.

- Tiada modul kecerdasan buatan (AI) dalam CMS untuk meningkatkan kecekapan pengurusan kandungan.

- CMS tidak mempunyai modul analitik untuk memantau dan menganalisis prestasi aplikasi.

- Penamatan langganan Radioactive memberi kesan kepada fungsi utama aplikasi.

- Kelajuan CMS tidak konsisten, menyebabkan gangguan dalam operasi dan pengalaman pengguna.

  - Rasional atau justifikasi bagi membangunkan aplikasi Bernama Mobile Dengan AI Personalisation  adalah seperti berikut :-

- Platform Seragam – Mengintegrasikan semua perkhidmatan BERNAMA dalam satu aplikasi bagi memudahkan akses pengguna.

- Ciri AI Berteknologi Terkini – Menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk memberikan pengalaman yang lebih diperibadikan, seperti cadangan kandungan yang relevan dan automasi proses.

- Reka Bentuk UI/UX yang Menarik – Menampilkan antaramuka yang moden, responsif, dan mesra pengguna bagi meningkatkan pengalaman penggunaan aplikasi.

- Analitik Data Terperinci – Menyediakan maklumat analitik yang lebih mendalam untuk meningkatkan pemahaman terhadap tingkah laku pengguna dan prestasi kandungan

.

  - Berikut merupakan Objektif, Fungsi dan Skop Projek Menaiktaraf Sistem Eaplikasi Bernama Mobile Dengan Ai Personalisation:

- OBJEKTIF

Untuk menyediakan:

- Bernama merancang untuk membangunkan aplikasi mudah alih terkini yang berfungsi sebagai platform digital bagi menyampaikan berita terkini dan sahih. Platform berasaskan AI ini akan menggabungkan Bernama.com, Bernama TV, dan Bernama Radio, serta memberikan pengalaman berita yang lebih menarik dan interaktif kepada pengguna.

- Antara ciri kecerdasan buatan (AI) yang akan digunakan dalam platform ini adalah seperti berikut:

1) Integrated AI-Powered Notifications with Avatar Reading

2) Personalized News Feed

3) AI-Powered Summarization

4) AI-Based Ranking of Top 5 News

5) Dynamic Audio Summaries

6) Insights and User Engagement Analytics

- Kemampuan untuk pentadbir BERNAMA sendiri untuk mengawal selia dan membuat sebarang perubahan kepada Aplikasi BERNAMA Mobile kerana aplikasi sedia ada terhad kepada pengawalan dan perubahan kerana dibina oleh pihak ketiga iaitu Vendor

- Kajian Tahap kepuasan pengguna Aplikasi Bernama Mobile turut disertakan bagi mengetahui tahap keberkesanan aplikasi untuk kerja-kerja tambah baik berterusan.

- FUNGSI

i) Projek pembangunan aplikasi BERNAMA Mobile dengan AI Personalisation diwujudkan untuk memenuhi keperluan mendesak dalam menyediakan platform berita yang lebih moden dan berkesan. Dengan perkembangan teknologi terkini, aplikasi ini akan membolehkan BERNAMA menyampaikan berita secara lebih tepat, pantas, dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, baik di dalam mahupun luar negara.

ii) Selain itu, penggunaan kecerdasan buatan (AI) membolehkan aplikasi ini memberikan pengalaman peribadi kepada pengguna, seperti cadangan berita yang lebih relevan, serta meningkatkan penyampaian maklumat dengan lebih efisien dan terperinci. Projek ini juga akan menyatukan semua saluran berita BERNAMA, termasuk Wires, TV, Radio, dan media sosial, dalam satu platform yang mudah diakses, membantu rakyat untuk mendapatkan berita yang tepat pada masa yang tepat.

iii) Projek ini juga berfungsi untuk menangani penyebaran berita palsu, memastikan rakyat sentiasa menerima maklumat yang sahih dan boleh dipercayai, sekaligus menyokong keselamatan negara.

- SKOP PROJEK 
Skop projek ini merangkumi pembangunan BERNAMA Mobile App with AI Personalisation:-

1) BERNAMA Mobile App with AI Personalisation, Integrasi:-

1.1	Bernama.com,

1.2	Bernama Radio,

1.3	and Bernama TV.

2)  Content Management System (CMS) – Termasuk tetapi tidak 
                  terhad kepada::-

2.1	Integrasi dengan BERNAMA Editorial System (BES)

2.2	Integrasi dengan sistem lain melalui Software Development Kit 
                     (SDK) dan API pihak ketiga

2.3	Migrasi daripada BERNAMA Portal Content Management 
                        System (PCMS)

2.4      Integrasi dengan Google Analytics 4 dan Data Speak oleh 
                      BERNAMA

CMS hendaklah mampu mengagihkan dan menyalurkan kandungan ke pelbagai platform, tidak terhad kepada platform mudah alih sahaja, merangkumi web, aplikasi dan saluran digital lain.

- Content Management System (CMS) - Statistik & Analitik
(Aplikasi Mudah Alih & Laman Sesawang – Bernama.com, Bernama TV, Bernama Radio, FotoBernama)

3.1	Termasuk pemantauan dan pelaporan prestasi untuk 
bernama.com, Bernama TV, Bernama Radio, platform media sosial serta paparan iklan (ads-banner).

Pangkalan Data

    - Ciri-ciri pangkalan data yang diperlukan adalah seperti  berikut:

    - Auditability

- Pembangunan BERNAMA Mobile App dengan AI Personalisation hendaklah mempunyai  keupayaan untuk mengesan setiap penggunaan  atau perubahan ke atas rekod dalam pangkalan data.

    - High Availability (HA)

- Pangkalan sistem BERNAMA Mobile App yang dinaiktaraf hendaklah berfungsi pada tahap minimum 99.7% daripada masa  operasi keseluruhan sistem melainkan pada masa penyelenggaraan berjadual dijalankan.

    - Backup and Restore

- Petender hendaklah menyediakan kemudahan untuk menjalankan backup and restore pangkalan data sistem BERNAMA Mobile App yang dinaiktaraf secara automatik, cluster termasuk manual prosedur backup/restore yang berkaitan.

    - Capacity/Performance

- Kapasiti dan Keupayaan Server pangkalan data sistem yang dinaiktaraf yang dicadangkan oleh petender mesti  mengambil kira keperluan system dan sessions  load bagi menyokong 99.7% Service Level  Agreement (SLA) projek ini dan mengambilkira   perkembangan bilangan pengguna dan data.  Merancang keperluan kapasiti pangkalan data bagi tempoh 5 tahun.

    - Migration/Conversion

- Petender dikehendaki mencadang, merancang dan melaksanakan pemindahan data dari pangkalan data sistem-sistem sedia ada BERNAMA kepada sistem pangkalan data baharu.

  - Keperluan Keselamatan Maklumat

    - Bagi tujuan kefahaman umum, terminologi ‘keselamatan maklumat’ yang digunakan adalah membawa maksud melindungi maklumat dan sistem-sistem maklumat dari akses, penggunaan, pendedahan, gangguan, pengubahsuaian, penelitian, pemeriksaan, rakaman atau kemusnahan yang tidak sah.

    - Petender hendaklah mengemukakan cadangan aspek aspek keselamatan maklumat yang boleh dilaksanakan  sebagai langkah-langkah perlindungan (protective),  pencegahan (preventive), pengesanan (detective) dan  pemulihan (recovery) dalam usaha menjamin keselamatan maklumat pembangunan BERNAMA Mobile App dengan AI Personalisation .

    - Petender hendaklah mengemukakan dan menjelaskan  semua aspek keselamatan maklumat dan sistem dalam  cadangan penyelesaian yang dikemukakan meliputi  tetapi tidak terhad kepada aspek-aspek berikut:

- Tadbir Urus Keselamatan Maklumat di mana petender dikehendaki menyediakan Standard Operating Procedure (SOP) bagi pengendalian fungsi-fungsi khusus sistem Pembangunan BERNAMA Mobile App dengan AI Personalisation .

- Panduan Keselamatan Sistem Aplikasi (Best Practice) bagi semua modul-modul sistem CMS Pembangunan BERNAMA Mobile App dengan AI Personalisation yang dibekalkan dan modul interfacing/Integration dengan aplikasi BERNAMA yang lain (jika ada).

- Panduan Keselamatan Infrastruktur ICT (Best Practice) seperti server, sistem pengoperasian, sistem pangkalan data dan rangkaian.

- Pengurusan identiti dan kawalan akses (Identity  Provisioning and Management):

  - Cadangan penyelesaian yang dikemukakan oleh petender hendaklah berkeupayaan untuk mengurus identiti pengguna dan melaksanakan kawalan capaian kepada komponen-komponen di dalam sistem Pembangunan BERNAMA Mobile App dengan AI Personalisation.

  - Petender perlu mengambil kira kaedah pengurusan identiti dan kawalan akses yang sedia ada serta mengkonsolidasikan perkhidmatan tersebut.

  - Petender hendaklah mengemukakan dan menjelaskan ciri-ciri keselamatan pengurusan identiti pengguna dan kawalan akses sistem Pembangunan BERNAMA Mobile App dengan AI Personalisation yang dinaiktaraf yang dapat menjamin prinsip kerahsiaan dan integriti maklumat.

- Pembangunan BERNAMA Mobile App dengan AI Personalisation hendaklah berkeupayaan untuk mengurus dan mentadbir secara komprehensif semua komponen di dalam sistem itu

- Perkhidmatan Keselamatan Maklumat Berpusat (CA)  bagi pengesahan identiti pengguna sistem Pembangunan BERNAMA Mobile App dengan AI Personalisation

    - Petender hendaklah berpandukan piawaian antarabangsa ISO 27001:2013 Information Security Management System (ISMS) yang mana turut merujuk kepada ISO 27002:2013 Code of Practice for Information Security bagi semua aspek yang bersesuaian dalam komponen-komponen penyelesaian sistem dan Pembangunan BERNAMA Mobile App dengan AI Personalisation.

    - Petender hendaklah bersedia untuk melantik pihak ketiga dengan persetujuan pihak BERNAMA bagi melaksanakan Security Posture Accessment (SPA) sebagai satu program penilaian keselamatan ke atas aplikasi dan infrastruktur ICT sistem dan Pembangunan BERNAMA Mobile App dengan AI Personalisation dan yang berkaitan dengannya.

    - Petender hendaklah membangunkan Pelan Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Plan) yang meliputi tetapi tidak terhad kepada mekanisme penyimpanan dan pemulihan data (backup, redundancy, recovery).

    - Petender hendaklah menjalankan proses penilaian pengurusan risiko yang lebih khusus bagi memastikan semua langkah dan komponen kawalan keselamatan (security controls or countermeasures) adalah berasaskan keperluan sebenar pelaksanaan sistem dan Pembangunan BERNAMA Mobile App dengan AI Personalisation di BERNAMA.

- KEPERLUAN PELAKSANAAN PROJEK

  - Tempoh projek ini adalah tidak melebihi dua belas  bulan (12) bagi pembangunan dan pelaksanaan sistem dan Pembangunan BERNAMA Mobile App dengan AI Personalisation bermula dari tarikh Surat Setuju Terima (Letter of Acceptance) dikeluarkan.

  - Petender hendaklah menyediakan cadangan pelaksanaan  projek yang meliputi tetapi tidak terhad kepada aspek aspek seperti berikut:

- Pengurusan projek

- Kaedah dan metodologi pelaksanaan projek

- Kaedah Pengurusan Perubahan Sistem

- Pengurusan SLA (Warranty , Support dan Maintenance)

- Pengurusan Perubahan termasuk Latihan dan pemindahan teknologi

  - Pengurusan Projek

    - Petender hendaklah mencadangkan dan menerangkan metodologi pengurusan projek yang telah terbukti untuk melaksanakan projek dan memenuhi keperluan kualiti projek. Metodologi pengurusan projek yang digunakan mestilah setaraf dengan metodologi seperti Projects IN Controlled Environments (PRINCE 2), Project Management Professional (PMP) dan sebagainya. Kaedah pengurusan projek yang akan dilaksanakan bagi sistem dan Pembangunan BERNAMA Mobile App dengan AI Personalisation yang dinaiktaraf hendaklah diterangkan dengan terperinci. Antara aspek-aspek  pengurusan projek yang perlu dicadangkan dengan  terperinci adalah seperti berikut:

a) Struktur organisasi projek

b) Project management office (PMO)

c) Jadual pelaksanaan projek

d) Project mobilisation

e) Pemantauan dan pelaporan projek

f) Pengurusan risiko

g) Pengurusan isu

h) Quality assurance

i) Pengurusan perubahan Sistem

  - Latihan dan Pemindahan Teknologi (TOT)

    - Petender hendaklah mengemukakan pelan program latihan dan pemindahan teknologi bagi Pasukan Projek BERNAMA dan Pentadbir Sistem yang akan dilaksanakan semasa pelaksanaan sistem dan Pembangunan BERNAMA Mobile App dengan AI Personalisation yang dinaiktaraf beserta kriteria bagi pengukuran kejayaan pelaksanaan program Latihan dan TOT.

    - Petender hendaklah memastikan perlaksanaan TOT dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 sesi sepanjang tempoh projek berlangsung bagi memenuhi keperluan pembangunan sistem sistem dan Pembangunan BERNAMA Mobile App dengan AI Personalisation dan sepanjang tempoh jaminan sistem dan Pembangunan BERNAMA Mobile App dengan AI Personalisation.

    - Petender hendaklah memberi latihan dan pemindahan teknologi produk kepada kumpulan pengurusan, kakitangan teknikal IT dan kumpulan pengguna bagi setiap komponen sistem dan Pembangunan BERNAMA Mobile App dengan AI Personalisation yang dinaiktaraf, peralatan dan perisian yang dibekalkan bagi peringkat asas, pertengahan dan lanjutan.

    - Petender hendaklah mengemukakan cadangan terperinci  berhubung pelaksanaan projek sistem dan Pembangunan BERNAMA Mobile App dengan AI Personalisation yang dinaiktaraf mengikut format  seperti di LAMPIRAN C-1, LAMPIRAN C-2 dan LAMPIRAN C-13 dengan  mengisi serta memberi ulasan di Jadual Pematuhan seperti  di LAMPIRAN C-3 sehingga LAMPIRAN C-12.

- KEPERLUAN KHIDMAT SOKONGAN, PENYELENGGARAAN  DAN WARANTI

  - Jenis Perkhidmatan, Skop dan Tempoh

    - Petender dikehendaki memberi perkhidmatan sokongan dan penyelenggaraan sepanjang tempoh waranti ke atas perisian utama serta perkakasan / peralatan utama selama tempoh dua (2) tahun selepas BERNAMA mengeluarkan Final Acceptance Certificate (FAC).

    - Petender dikehendaki memberi perkhidmatan sokongan dan penyelenggaraan sepanjang tempoh waranti ke atas perisian sokongan selama perisian utama serta perkakasan / peralatan utama  selama dua (2) tahun selepas BERNAMA bersetuju dan menandatangani dokumen Product Acceptance Test (PAT).

    - Dalam tempoh jaminan ini, semua khidmat baik pulih,  penyelenggaraan dan penggantian alat-alat yang rosak  hendaklah diberi secara percuma dan perkhidmatan  hendaklah diberikan dengan kadar segera secara 24  jam/7 hari seminggu

    - Dalam tempoh jaminan, petender perlu mengemukakan jadual tahap sokongan dan masa tindak balas mengikut tahap keutamaan dan jaminan tahap tindak balas.

    - Petender juga perlu mengemukakan Surat Perakuan daripada pengeluar/pembuat yang memperakukan peralatan dan perkhidmatan yang dibekalkan adalah tulen dan dapat berfungsi dengan baik dalam tempoh sekurang-kurangnya 5 tahun.

    - Petender WAJIB mengemukakan salinan dokumen perakuan sokongan (Waranti) di antara petender dengan principal (perisian dan peralatan/perkakasan) sebagai bukti jaminan kepada BERNAMA.

  - Service Level Agreement (SLA)

    - Petender MESTI mencadangkan satu (1) pelan SLA bagi projek Pembangunan BERNAMA Mobile App dengan AI Personalisation ini. Namun tertakluk kepada persetujuan kedua-dua belah pihak (BERNAMA dan Petender berjaya). Petender perlu mematuhi semua perkara berkaitan SLA yang terdapat di dalam dokumen  Lampiran C-6 : Support, Maintenance dan Warranty.

    - Petender adalah tertakluk kepada jenis dan tahap  perkhidmatan (Service Level Agreement) yang  ditetapkan oleh BERNAMA merangkumi keseluruhan aspek Pembangunan BERNAMA Mobile App dengan AI Personalisation dari aspek sistem aplikasi, pangkalan  data, rangkaian, perkakasan dan perisian. Pematuhan turut meliputi kaedah dan tools bagi pengukuran serta penalti atau rebat ke atas bayaran yang boleh dikenakan oleh BERNAMA ke petender sekiranya SLA tidak dapat dipenuhi.

  - Helpdesk

    - Petender mesti mempunyai talian hotline supaya mudah dihubungi oleh pihak BERNAMA dalam urusan berkaitan dengan projek sepanjang tempoh penyelenggaraan.

    - Petender hendaklah menyediakan kemudahan sistem  on-line meja bantuan (helpdesk) kepada BERNAMA  bagi menerima, menyimpan, menyalurkan, mengesan,  mengurus, diagnosis dan akhirnya menyelesaikan  sebarang masalah dan/atau pertanyaan oleh  BERNAMA yang berhubung dengan operasi Pembangunan BERNAMA Mobile App dengan AI Personalisation.

    - Petender hendaklah mengemukakan cadangan terperinci berhubung perkhidmatan sokongan, penyelenggaraan dan waranti bagi projek Pembangunan BERNAMA Mobile App dengan AI Personalisation mengikut format seperti di LAMPIRAN C-2:  CADANGAN PELAKSANAAN Pembangunan BERNAMA Mobile App dengan AI Personalisation dan mengisi serta memberi ulasan seperti di Lampiran C-6 :  Support, Maintenace dan Warranty.

- KEPERLUAN SERAHAN DAN DOKUMENTASI

  - Petender perlu menyediakan keseluruhan serahan dan  dokumentasi yang akan dihasilkan dan diserahkan kepada  BERNAMA termasuk manual-manual panduan perkakasan,  panduan perisian, Standard Operating Procedures (SOP),  panduan sistem aplikasi dan sebagainya dalam sekurang kurangnya lima (5) salinan hardcopy dan tiga (3) salinan  softcopy di dalam thumbdrive.

  - Petender hendaklah menyediakan dokumen-dokumen seperti  di senarai namun tidak terhad kepada yang disenaraikan  serta mengisi dan memberi ulasan di dalam Lampiran C-12:  Documentation Requirement:

    - Dokumentasi keperluan dan rekabentuk (termasuk  Business Requirement Study (BRS), User Requirement  Study (URS), Software Requirement Specifications (SRS), reka  bentuk seni bina, rekabentuk antara muka, reka bentuk  pangkalan data, gambar rajah carta aliran data, timeline dan aliran proses).

    - Dokumentasi Operasi dan Pentadbiran Pembangunan BERNAMA Mobile App dengan AI Personalisation

    - Dokumentasi  Pembangunan BERNAMA Mobile App dengan AI Personalisation

    - Dokumen Pelan Ujian

    - Laporan Ujian (User Acceptance Test (UAT), Final  Acceptance Test (FAT), Product Acceptence Test (PAT),  Overall System Performance Test, Provision Acceptance  Test (PAT2) dan lain-lain)

    - Dokumentasi  Pembangunan BERNAMA Mobile App dengan AI Personalisation (Source  Code)

    - Manual pengguna dan Manual Pentadbir   Pembangunan BERNAMA Mobile App dengan AI Personalisation

  - Semua dokumentasi dan manual tersebut perlu original dan hendaklah dilabelkan “ASAL”. Dokumen-dokumen dan manual tersebut adalah menjadi hak milik eksklusif BERNAMA.

  - Petender hendaklah menyediakan manual/dokumentasi dengan percetakan berkualiti tinggi, hard bind dan mengikut standard yang diterima oleh BERNAMA.

  - Petender hendaklah menyediakan semua manual pengguna dalam dwi bahasa (Melayu dan Inggeris) dalam cara yang jelas dan mudah difahami.

  - Petender hendaklah mengemukakan cadangan terperinci berhubung keperluan serahan serta dokumentasi bagi projek  Pembangunan BERNAMA Mobile App dengan AI Personalisation  mengikut format seperti di LAMPIRAN C-2:  CADANGAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERNAMA MOBILE APP DENGAN AI PERSONALISATION  dan mengisi serta  memberi ulasan seperti di Lampiran C-12 : DOCUMENTATION  REQUIREMENT.